Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 9, 110 00  Praha 1

#### Praha dne: 14. 4. 2003

Č. j. 7923/2003

Číslo spisu: 03/3.1/17

Vyřizuje útvar: Odbor kontroly jaderných zařízení

.

R o z h o d n u t í

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2) písm c) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 3. 2003 na základě žádosti ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, (dále jen „žadatel“) ze dne 4. 3. 2003 značky č.j. 1000/67/2003, ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení – zkušební provoz 2. bloku JE Temelín podle zákona č. 18/1997 Sb., § 9 odst. 1) písm c), rozhodl takto:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 18/1997 Sb. žadateli

## povoluje

provedení etapy aktivního vyzkoušení – zkušební provoz 2. bloku JE Temelín.

Povolovanou činnost lze vykonávat pouze při dodržení následujících podmínek:

- Zařízení 2. bloku budou provozována v souladu s Limitami a podmínkami bezpečného provozu jaderného zařízení - 2TL001 Limity a podmínky, schváleného rozhodnutím SÚJB č.j. 3784/3.1/2002 ze dne 4. 3. 2002, včetně následně schválených změn, a schválenými programy pro zkušební provoz. Operativní personál bude prokazatelně seznamován s aktuálním stavem zařízení a provozních předpisů 2. bloku.

- Před odstavením 2. bloku na první výměnu paliva bude SÚJB předložen program odstávky, schválený seznam změn a harmonogram plánovaných prací v průběhu odstávky bloku na první výměnu paliva.

- Součástí dokumentace k žádosti o provoz 2. bloku JE Temelín podle § 9 odst. 1) písm. d) zákona č. 18/1997 Sb., bude aktualizace předprovozní bezpečnostní zprávy, zejména zhodnocení zbytkové životnosti systémů a komponent z hlediska historie provozu během celého aktivního vyzkoušení a se zahrnutím realizovaných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost.

- Seznam vybraných zařízení pro 2. blok bude po skončení první odstávky pro výměnu paliva revidován a v souladu s §17 odst. 2) písm. g) zákona č. 18/1997 Sb. předložen ke schválení.

- Žadatel minimálně jednou ročně vyhodnotí spolehlivost systémů zajištěného napájení 2. kategorie včetně dlouhodobého provozu DG při zatížení na 2. bloku, a toto hodnocení předloží SÚJB.

T: nejpozději k 31. 12. příslušného roku

- V průběhu první výměny paliva na 2. bloku budou provedena měření palivových souborů (PS) a manipulace s PS v upraveném MSIO (mobilní stend inspekcí a oprav) a klastrů na upraveném ZKK (zařízení pro kontrolu klastrů). SÚJB bude předán program plánovaných měření a manipulací.

### T: odstávka 2. bloku pro první výměnu paliva

Odůvodnění

Povolení se vydává na základě žádosti ČEZ, a.s. značky č.j. 1000/67/2003, kterou Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel dne 6. 3. 2003, ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení – zkušební provoz 2. bloku JE Temelín podle § 9 odst. 1) písm c) zákona č. 18/1997 Sb. a v souladu s ustanovením § 2 odst. 4) písm. b.3) vyhlášky SÚJB  č. 106/1998 Sb. V souladu s § 13 zákona č. 18/1997 Sb. a jeho přílohy C písmeno b), odst. II. písm. c) a v souladu § 13 vyhlášky SÚJB č. 106/1998 Sb. byla žádost doložena požadovanými dokumenty nebo se na tyto odkazovala  s ohledem na § 34, odst. 6) zákona č. 71/1967 Sb., správní řád nebo byla již součástí dokumentace požadované k etapě aktivního vyzkoušení - fyzikální spouštění a etapě aktivního vyzkoušení - energetické spouštění.

SÚJB zahájil hodnocení a posuzování  předané požadované dokumentace a zároveň prováděl  kontrolní činnost stavu připravenosti bloku k zahájení etapy aktivního vyzkoušení – zkušební provoz.

Hodnotící a kontrolní činností byly zjištěny nedostatky v předané dokumentaci a správní řízení ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení – zkušební provoz 2. bloku JE Temelín bylo dne 11. 3. 2003 přerušeno rozhodnutím SÚJB č.j. 5718/2003.

Dopisem ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín ze dne 7. 4. 2003 č.j. 1500/166/2003 a jeho přílohami byly  odstraněny všechny věcné nedostatky, které byly důvodem k přerušení řízení.

Dne 8. 4. 2003 pokračovalo správní řízení hodnocením „Souhrnného protokolu o stavu připravenosti 2. bloku JE Temelín k zahájení etapy – ZP“ a posuzováním dokladů, které byly důvodem k přerušení řízení rozhodnutím SÚJB č.j. 5718/2003. Dokumenty byly předány v příloze podání žadatele č.j. 1500/166/2003 ze dne 7. 4. 2003.

Před vydáním tohoto rozhodnutí SÚJB schválil dne 24. 3. 2003 rozhodnutím č.j. 7132/3.1/2003 etapový  program zkušebního provozu 2 E200, revize 0, vyžadovaný    zákonem č. 18/1997 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami k etapě aktivního vyzkoušení – zkušební provoz.

Ostatní požadované a schvalované dokumenty k této etapě zákonem č. 18/1997 Sb. a prováděcími předpisy jsou uvedeny v rozhodnutí SÚJB č.j. 3800/3.1/2002 ze dne 4. 3. 2002 k zahájení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikální spouštění 2. bloku JE Temelín.

Na základě kladných výsledků kontroly realizace a výsledků etapy aktivního vyzkoušení – energetického spouštění ukončené dne 14. 4. 2003 protokolem č. 39/2003-ETE a dále na základě kladného posouzení předané dokumentace požadované zákonem č. 18/1997 Sb.,  pozitivních výsledků kontrolní činnosti během energetického spouštění 2. bloku, vydáním výše uvedených rozhodnutí a splněním všech požadavků a podmínek SÚJB, uvedených v protokolech a rozhodnutích podmiňujících zahájení aktivního vyzkoušení – zkušební provoz, splněním požadavků SÚJB předaných v průběhu správního řízení k vydání povolení prostřednictvím deníku operativního styku, se SÚJB rozhodl vydat toto povolení k zahájení etapy aktivního vyzkoušení – zkušební provoz 2. bloku JE Temelín s výše uvedenými podmínkami.

Platnost rozhodnutí

Toto povolení  platí do ukončení odstávky na první výměnu paliva a jsou jím nahrazeny podmínky rozhodnutí č.j. 3800/2002 a  č.j. 9527/2002.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost rozklad k předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:

Ing. Karel   B ő h m

náměstek pro jadernou bezpečnost

ČEZ, a.s.

Jaderná elektrárna Temelín

373 05 Temelín